|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Fonctionnalité** | **User Story** | **Priorité** | **Estimation (en jours)** | **Sprint** |
| 1 | **Authentification** | **En tant qu'**utilisateur **Je souhaite** m'identifier avec une adresse Email etun mot de passe **Afin d'**accéder àmon espace personnel | **3** | **3 Jours** | **Sprint 1**  **(15 Jours)** |
| **En tant que** Client **Je souhaite** avoir un formulaire d’inscription **Afin de** créer un compte |
| 2 | **Gestion des utilisateurs** | **En tant qu’**administrateur **Je souhaite** avoir un affichage paginé dela liste des utilisateurs **Afin de** consulter et modifier la liste desutilisateurs existants | **2** | **7 jours** |
| **En tant qu’**administrateur **Je souhaite** Pouvoir consulter la liste des utilisateurs **Afin de** Modifier ou supprimer un utilisateur bien déterminé |
| **En tant qu’**administrateur **Je souhaite** Voir les demandesd'inscriptions **Afin d'**accepter ourefuser une demande. |
| **En tant qu’**administrateur **Je souhaite** Voir les demandesd'inscriptions **Afin d’Effectuer** un rôle qui peut être un coach ou unnutritionniste |
| **En tant qu’**administrateur **Je souhaite** Avoir un formulaire **Afin de** Créer un nouveau compte utilisateur. |
| **En tant que** coach ou unnutritionniste **Je souhaite** Avoir un affichage paginéde la liste des clients **Afin de** Consulter les clients qui possède mon programme |
| 3 | **Gestion profil** | **En tant que** utilisateur **Je souhaite** avoir un bouton cliquable **Afin de** Consulter mon profil | **1** | **5 Jours** |
| **En tant que** utilisateur **Je souhaite** Avoir un bouton modifier **Afin de** Modifier mon profil |
| **En tant** utilisateur **Je souhaite** Pouvoir insérer une photo **Afin de** Modifier ma photo de profil |
| **En tant que** utilisateur **Je souhaite** Avoir un formulaire **Afin de** Modifier mon mot de passe |
| **En tant que** utilisateur **Je souhaite** Avoir un formulaire **Afin de** Modifier mes informations personnelles |
| 5 | **Gestion Clients** | **En tant qu’**administrateur **Je souhaite** Obtenir un affichage paginé **Afin de** Consulter la liste des clients | **2** | **5 jours** |
| **En tant qu’**administrateur **Je souhaite** Avoir un bouton cliquable **Afin de** Modifier les données de chaque client |
| **En tant qu’**administrateur **Je souhaite** Avoir un bouton ajouter clients  **Afin d’ajouter** un client |
| **En tant qu’**administrateur **Je souhaite** Avoir un bouton cliquable **Afin de** supprimer un client |
| 6 | **Gestion des programmes et suivis** | **En tant que** coach **Je souhaite** Avoir un affichage paginé **Afin de** Consulter, trier la liste programmes de sport | **2** | **10 jours** | **Sprint 3**  **(15 jours)** |
| **En tant qu’**administrateur ou coach **Je souhaite** Avoir un bouton modifier **Afin de** Modifier les programmes de sport |
| **En tant qu’administrateur ou coach Je souhaite** Avoir un bouton cliquable **Afin de** Consulter chacun programme |
| **En tant que** coach **Je souhaite** Avoir une interface qui affiche les clients et leurs programmes **Afin de** suivre la difficulté des clients |
| **En tant que** coach **Je souhaite** Avoir un formulaire **Afin d’**ajouter un programme de sport |
| **En tant que** client **Je souhaite** Avoir un affichage paginé **Afin de** Consulter, trier la liste programmes de sport et leurs coach |
| **En tant que** client **Je souhaite** acheter un programme sportif **Afin de** commencer l’entrainement |
| **En tant que** client **Je souhaite** avoir une interface de suivre programme **Afin de** communiquer avec le coach |
| **En tant que** client **Je souhaite** avoir une interface de suivre programme **Afin de** noté la difficulté de programme de chaque jour |
| **En tant que** client **Je souhaite** avoir une interface de suivre programme **Afin de** noté la difficulté de programme de chaque jour |
| 7 | **Gestion des suivis programmes** | **En tant que** chef département Je **souhaite** Avoir un affichage paginé **Afin de** Consulter, trier la liste de me agents | **1** | **5 Jours** |
| **En tant qu’**administrateur ou Chef département **Je souhaite** Avoir un bouton cliquable **Afin de** Consulter les tâches de chaque agent |
| **En tant qu'**administrateur **Je souhaite** avoir un affichage paginé dela liste des utilisateurs **Afin de** Consulter la liste des tâches dechacun, avec la possibilité d'ajouterou supprimer une tâche. |
| **En tant que** Chef département **Je souhaite** Avoir un affichage paginé **Afin de** Consulter et modifier la liste des privilèges des agents de mondépartement. |
| 8 | **Consulter les statistiques** | **En tant qu'administrateur, je souhaite** Avoir un tableau de bord **Afin de** consulter les statistiques de. | **1** | **10 jours** | **Sprint 4**  **(10 jours)** |